Phần 1: Bảng so sánh Waterfall và Agile/Scrum

| Tiêu chí | Mô hình Thác nước (Waterfall) | Mô hình Linh hoạt (Agile/Scrum) |
| --- | --- | --- |
| Yêu cầu ban đầu | Cố định 100%. Mọi thay đổi đều rất khó khăn, tốn kém và bị hạn chế sau khi đã chốt tài liệu thiết kế. | Linh hoạt. Cho phép và thích ứng tốt với việc thay đổi, bổ sung tính năng theo thực tế. |
| Thời gian có bản Demo | Chỉ có ở giai đoạn cuối của dự án (sau 6 tháng). | Có liên tục, định kỳ sau mỗi chu kỳ Sprint ngắn (1-2 tuần). |
| Mức độ rủi ro | Cao (Bẫy Waterfall). Sản phẩm có nguy cơ lạc hậu, không đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của thị trường khi ra mắt. | Thấp. Việc phát hành demo và nhận phản hồi liên tục giúp điều chỉnh sai lệch kịp thời. |
| Mức độ tham gia của khách hàng/người dùng | Thấp. Chủ yếu tham gia ở giai đoạn đầu lấy yêu cầu và giai đoạn cuối nghiệm thu bàn giao. | Cao. Được tham gia đánh giá, trải nghiệm demo và đóng góp ý kiến liên tục sau mỗi Sprint. |

Mô hình đề xuất: Mô hình Agile/Scrum.

Bản lập luận thuyết phục CFO tài trợ ngân sách theo Sprint:

Kính gửi Giám đốc Tài chính (CFO), đối với đặc thù dự án RikkeiExpress, việc lựa chọn mô hình Agile/Scrum kết hợp giải ngân theo từng Sprint (1-2 tuần) là chiến lược quản trị rủi ro tài chính an toàn nhất. Nếu áp dụng Waterfall với một cục ngân sách đóng băng trong 6 tháng, chúng ta sẽ rơi vào "bẫy cố định" (Waterfall Rigidity Trap), dẫn đến nguy cơ lãng phí toàn bộ nguồn vốn nếu sản phẩm cuối cùng bị thị trường từ chối. Ngược lại, Agile cho phép công ty kiểm soát dòng tiền chặt chẽ hơn: ngân sách chỉ tiếp tục được giải ngân khi bản Demo thực tế chứng minh được tính hiệu quả và phản hồi tốt từ phía người dùng, giúp tối ưu hóa chi phí đầu tư và đảm bảo sản phẩm luôn bám sát mục tiêu kinh doanh.